附件1

防汛抗旱支出绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 防汛抗旱项目经费 |  | 负责人 及电话 | 戈 峰 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 石鼓区水利局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B／A） |  | 分值 (10分） |  | 得分 |  |
|  |  |  | 年度资金总额 | 60000 | 55000 | 95% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 财政一般预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 省级资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 制订防汛抗旱预案、制订物资储备计划和完成储备任务、开展水利工程调度、进行汛前抗旱应急处险，确保全区人民不受重大损失。 |  |  |  | 制订防汛抗旱预案，上交物资储备金，对全区11座水库加强管理，对全区小农田沟渠修理与维护。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因 分析及 改进措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 (40分） | 数量指标 | 储备物资采购率 | 100% | 2万、100% | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 水库管理量 | 11 | 11 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 沟渠疏通率 | 85% | 90% | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 合格率 | 98% | 98% | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 时间段 | 2021年1月1日至12月31日 | 2021年1月1日至12月31日 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 (40分） | 经济效益指标 | 防汛抗旱需求率 | 95% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 工程生态效益率 | 95% | 98% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 防汛抗旱安全率 | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 (10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 | 98%以上 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。区直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |